# 01 — Charter y Alcance

## Resumen ejecutivo

Construir un sistema de gestión de citas, pacientes y reportes para un consultorio dental como aplicación de escritorio offline-first con sincronización en la nube, diseñado con arquitectura limpia para facilitar su migración posterior a web sin reescritura del dominio.

## Objetivos (SMART)

- O1. Agenda operativa: permitir crear, mover y cancelar citas con conflictos controlados en ≤ 2 clics por caso habitual antes de la semana 6.

- O2. Expediente básico: registrar datos del paciente, antecedentes y tratamientos con historia clínica resumida para la semana 8.

- O3. Caja/resumen: registrar cobros y emitir recibos simples; reportes de ingresos por periodo/odontólogo para la semana 10.

- O4. Portabilidad: separar dominio y casos de uso del framework UI para que ≥ 80% del código de negocio pueda reutilizarse en un backend web.

## Alcance MVP (v1)

### Módulos incluidos

- Agenda: creación/edición/cancelación; estados (programada, atendida, no-show); búsqueda por paciente/fecha.

- Pacientes: ficha, contactos, alergias/antecedentes; documentos adjuntos básicos.

- Tratamientos: catálogo (limpieza, resina, endodoncia, etc.), plan de tratamiento y progreso.

- Caja: registro de pagos (efectivo, tarjeta), descuentos, comprobante simple (no facturación fiscal en v1).

- Reportes iniciales: citas por día/odontólogo, no-shows, pacientes nuevos, ingresos por tratamiento.

- Usuarios y roles: El sistema contendrá tres roles básicos predefinidos: Administrador, Odontólogo y Recepcionista. Estos roles se definen por un conjunto de permisos específicos para sus funciones. La arquitectura del sistema permitirá al Administrador crear nuevos roles y modificar los permisos de los roles existentes para una gestión de acceso más granular.

### Fuera de alcance (posponer)

- Facturación electrónica SAT, portal de paciente, recordatorios por SMS/WhatsApp, multi-sucursal, inventario/insumos odontológicos, radiografías integradas, firma electrónica avanzada.

## Actores

- Recepcionista: agenda y cobros.

- Odontólogo: consulta expedientes y registra tratamientos.

- Administrador: reportes, catálogos, usuarios.

- Paciente (opcional a futuro): portal web/móvil.

## Historias épicas (backlog de alto nivel)

- Agenda: como recepcionista quiero crear/mover citas evitando choques para atender rápido.

- Paciente: como odontólogo quiero ver la historia clínica y registrar procedimientos.

- Caja: como admin quiero consultar ingresos por periodo y por tratamiento.

- Reportes: como admin quiero ver no-shows y productividad por odontólogo.

- Catálogos: como admin quiero mantener tratamientos y razones de cancelación.

- Usuarios: como admin quiero definir roles y permisos.

## Atributos de calidad y escenarios

- Portabilidad:

  - Estímulo: decisión de migrar a web.

  - Fuente: dirección del consultorio.

  - Artefacto: capa de dominio y casos de uso.

  - Respuesta: exponerlos vía REST sin cambiar reglas.

  - Medición: reutilizar ≥80% del código de negocio en el backend web.

- Seguridad: datos cifrados en reposo (BD) y en tránsito (si hay sync); control de acceso por rol.

- Usabilidad: flujos ≤ 3 clics para operaciones comunes; atajos de teclado en escritorio.

- Rendimiento: búsqueda < 300 ms en catálogos de hasta 50k pacientes locales.

- Confiabilidad: respaldos automáticos diarios; restauración en < 30 min.

## Arquitectura propuesta

Clean Architecture / Hexagonal con capas: - Dominio: entidades, value objects, reglas. - Aplicación: casos de uso (servicios), puertos. - Infraestructura: persistencia (ORM/SQL), repositorios, adaptadores. - Presentación (Escritorio): UI desktop.

### Tecnologías sugeridas (no obligatorias)

- Lenguaje: TypeScript (Node.js runtime dentro de Electron).

- Plataforma de escritorio: Electron (proceso main + renderer). Usar contextIsolation + preload y contextBridge para exponer una API segura al renderer.

- UI (Escritorio): React 18 + TypeScript.

- Bundler / Dev: Vite (usar plantillas tipo electron-vite para desarrollo rápido del renderer y flujos HMR).

- Estado: Redux Toolkit o Zustand (preferencia: Redux Toolkit para flujos predecibles).

- Estilos: Tailwind CSS + Headless UI (opcional).

- Persistencia local: SQLite (archivo local).

- Persistencia en la nube, specifying PostgreSQL as the central database.

- Opciones de implementación: Prisma + SQLite (migrations, camino sencillo a PostgreSQL) o better-sqlite3 con Knex (más ligero y control directo).

- Migraciones: Prisma Migrate o Knex Migrations / Umzug según la elección.

- Estructura / Monorepo: pnpm workspaces (paquetes: packages/domain, packages/application, packages/infrastructure, packages/electron-app, packages/web-app) para poder compartir lógica entre escritorio y web.

- Empaquetado / Distribución: electron-builder para generar instaladores multiplataforma (Windows, macOS, Linux).

- Testing: Jest + React Testing Library (unidad); Playwright para E2E/flujo completo. Lint / Format: ESLint (TypeScript + React), Prettier, Husky + lint-staged.

- CI/CD: GitHub Actions (build → tests → release).
Monitoreo / Errores: Sentry (opcional) para producción.

- Documentación: TypeDoc + guías en MD/MDX.

### Ruta a Web (v2+)

- Mantener el núcleo de negocio (dominio + casos de uso) como paquetes reutilizables dentro del monorepo para que tanto Electron como el futuro backend web consuman la misma lógica.

- Backend (v2): Node.js (NestJS o Express) reutilizando la capa de aplicación; base de datos: PostgreSQL.

- Frontend web (v2): React + TypeScript; portar componentes del renderer y adaptadores de UI.

- Sincronización / Migración: diseñar desde el inicio una API de sincronización y una estrategia de resolución de conflictos (ej.: historial + política de merge/último escritor) para facilitar la migración de instalaciones locales a la nube.

## Modelo de información inicial (borrador)

- Persona (idPerson: int, names: String, lastNames: String, mail: String, phone: String, birthDate: Date)

- Patient (idPerson: int, medicalHistory: MedicalHistory)

- Doctor (idDoctor: int, speciality: String, color: String)

- User (idUser: int, login: String, hash: String)

- Rol (idRol: int, rolName: String, permissions: Permission[])

- Treatment (idTreatment: int, treatmentName: String, estimatedPrice: int, estimatedDuration: int)

- TreatmentPlan (idPlan: int, patientId: int, procedures: Procedure[], estimatedTotal: int, status: String)

- Procedutre (idProcedure: int, treatmentId: int, planId: int, appointmentId: int, date: Date, state: String, cost: int, doctorId: int)

- Appointment (idAppointment: int, startHour: String, endHour: String, date: Date, comment: String, location: String, motive: String, state: String)

- Payment (idPayment: int, date: Date, amount: int, method: String)

- AttachedDocument (idDocument: int, docType: String, route: String, bytes: int)

- Clinic (idClinic: int, clinicName: String, direction: String, phone: String)

Notas: El acceso a las funcionalidades se determina por los permisos de los roles asignados al usuario. Un Usuario puede asociarse a un Odontólogo y un Usuario puede tener múltiples roles.

## Reglas de negocio clave (borrador)

- No se pueden solapar citas del mismo odontólogo.

- Citas no-show afectan indicadores y pueden requerir depósito la próxima vez.

- Un procedimiento facturable debe estar en estado completado.

## Reportes iniciales

- Pacientes nuevos por periodo.

- Citas por día/odontólogo con estados.

- Ingresos por tratamiento/odontólogo/periodo.

- Tasa de no-show.

## Roadmap sugerido (sprints de 2-3 semanas)

- S1: Proyecto base, dominio, persistencia, catálogo de tratamientos, CRUD de pacientes.

- S2: Agenda con reglas de conflicto y vista calendario.

- S3: Plan de tratamiento + procedimientos; caja básica y recibo PDF.

- S4: Reportes y endurecimiento (backup, roles, empaquetado).

## Riesgos y mitigación

Migración a web subestimada → compartir núcleo de negocio desde el inicio; pruebas de contrato.

Cumplimiento de privacidad → cifrado en BD, controles de acceso, registro de auditoría.

Pérdida de datos → backups automáticos, restauración probada.

Pruebas

Unidad (dominio/casos de uso), integración (repositorios), UI (flujos críticos), aceptación (criterios por historia).

Datos de prueba mínimos
3 odontólogos, 50 pacientes, 200 citas con estados variados, 10 tratamientos, 100 pagos. Glosario
No-show: cita no atendida por inasistencia.
Plan de tratamiento: conjunto planificado de procedimientos.
Procedimiento: ejecución concreta de un tratamiento.

## Pruebas

- Unidad (dominio/casos de uso), integración (repositorios), UI (flujos críticos), aceptación (criterios por historia).

## Datos de prueba mínimos

- 3 odontólogos, 50 pacientes, 200 citas con estados variados, 10 tratamientos, 100 pagos.

## Glosario

- No-show: cita no atendida por inasistencia.

- Plan de tratamiento: conjunto planificado de procedimientos.

- Procedimiento: ejecución concreta de un tratamiento.